宜昌长江公路大桥新建猇亭服务区及接线路扩建项目还建道路工程(土石方部分）合同

发包方（甲方）：宜昌大桥工程建设有限责任公司

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规之规定，依遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宜昌长江公路大桥新建猇亭服务区及接线路扩建项目还建道路工程土石方部分协商一致，订立本合同。

一、合同主要条件要素

1.乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

按照本项目合同文件要求，完成本项目土石方（弃方）挖运装车并外运到弃土场；借土方填筑包括外购土方、回填、推平、碾压。

2。本合同为综合单价合同。本综合单价含完成该项目的材料费、运输费、管理费、利润、风险、税金等一切费用，清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖运土方（现场土方开挖、运输） |  | M3 |  |
| 2 | 借土方填筑（外购土方回填推平、碾压） |  | M3 |  |
| 3 | 取、弃土场场地费用 | 1 | 项 |  |

- 3.服务时间：60日历天。

4.服务地点：宜昌长江公路大桥新建猇亭服务区接线路及还建道路。

5.付款方式：

5.1项目经甲方验收合格后，根据实际验收工程量，按合同综合单价据实结算，乙方应当开具增值税专用发票。

5.2支付方式：合同范围内项目完工后，甲方支付总价款的70%，猇亭服务区及接线路扩建项目还建道路经业主竣工验收后，甲方支付至结算总款的97%，剩余结算价款的3%作为质保金，质保期（一年）满无息支付给乙方。

二、合同条款

1. 服务质量标准和要求

1.1恢复原有地貌，以达到与周边自然环境相协调，对挖掘的土石块与固体废物按照甲方的要求集中处理。

2.  甲方的权利和义务

2.1 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容,有权检查乙方的服务工作质量，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。

2.2 甲方有权对具体的问题提出建议和意见。

2.3甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。

2.4甲方应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的直接经济损失。

3、乙方的权利和义务

3.1 乙方有权取得按合同约定应有的报酬。

3.2 乙方在项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

3.3 乙方有权在合同履行期间得到甲方必要的支持，有权拒绝执行甲方任何不符合有关法律、法规规定的要求。

3.4 乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行所委托项目服务活动，并对其所进行的与委托有关的服务活动负责。

3.5 乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容,按行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务，在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益。

3.6乙方在施工中应做好安全防护措施，如在施工过程中出现安全事故，则由乙方负责处理，如因乙方原因导致甲方需向任何第三方承担责任，甲方在承担责任后有权向乙方追偿。

3.7 乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自己违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿,累计赔偿总额不应超过酬金总额。但下例情况除外:

（1）非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害；

（2）不可抗力造成的损失。

3.8 乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。

3.9乙方在本合同履行期间均不能直接或间接从事与本合同中活动相冲突的商业或职业活动，不得以任何理由向甲方任何工作人员行贿或有类似的行为。

3.10 乙方及其工作人员应当具备履行本合同约定义务的能力和资格，并在本合同期限内维持该等能力和资格。

3.11 乙方在履行义务过程中，应当注意维护工作场地及其周边的自然环境和人文环境，乙方清运的土石块和废渣应当妥善堆放和处理，不得随意放置或倾倒，并履行扬尘污染防治措施承诺内容，不得作出任何污染、破坏自然和人文环境的行为，否则应由乙方承担全部责任。

4. 违约责任

4.1 乙方按合同约定的质量标准履行服务职责而甲方逾期支付服务费用的，应按银行同期贷款市场报价利率向乙方支付违约金，违约金最高为逾期支付服务费用的5%。

4.2 乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到服务质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。

4.3 乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的5%。因乙方服务能力、服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的或存在严重违反本合同的其他情形的，甲方有权单方解除合同并根据情况扣除部分合同款项或向乙方追回已付合同款项及追索最高为合同金额5%的违约金。

4.4 因乙方存在违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约金并赔偿相关损失。

5. 争议解决方式

5.1 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向项目所在地法院提起诉讼。

6. 合同生效

6.1 本合同经双方签字、盖章后生效。本合同一式肆份，甲方三份，乙方一份。

7. 合同修改

7.1除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| （签字盖章） | （签字盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |